U M O W A
NR: RIOŚ.6160.4.2020.TK_2
zawarta w dniu …... marca 2021 r.,

 pomiędzy:
Miastem i Gminą Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
– reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – zwanym dalej Zamawiającym,

oraz:
…………………………………………...
(Dane Wykonawcy: Imię , Nazwisko, Adres, Pesel)

NIP:……………..; REGON: …………………
– zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca realizuje prace leśne związane z hodowlą i ochroną lasu na działce ewid. Miasta i Gminy Szczawnica nr 4 - obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica; w wydzieleniach leśnych „1a” i „1f” na powierzchni 6,05 ha w ramach realizacji inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska, jako poddziałanie 8.5 będące częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
2. Wykonawca do dnia 31 maja 2021 r.:
  1. przed przystąpieniem do innych działań zabezpieczy pniaki po usuniętych uprzednio drzewach na powierzchni na której wprowadzane będzie odnowienie sztuczne, środkiem zawierającym zarodniki Phlebiopsis gigantea, dostarczonym przez Zamawiającego zgodnie z instrukcją jego użycia.
  2. przygotuje powierzchnie do wprowadzenia odnowienia, w tym:
    1. usunie przedrosty w odnowieniu naturalnym i wskazane podszyty (jarzębina,leszczyna, itp.),
    2. przygotuje glebę bezpośrednio przed sadzeniem „na talerzach” o wymiarach 60x60cm - poprzez zdarcie pokrywy roślinnej (runa), i przekopanie gleby, za pomocą sprzętu ręcznego (motyka, siekiero-motyka, szpadel, itp.).
  3. posadzi dostarczone przez Zamawiające drzewka w ilości 36 300 sztuk, „w jamkę” na przygotowanych uprzednio talerzach.
3. Wykonawca do dnia 31 sierpnia 2021 r. zabezpieczy na wskazanej powierzchni posadzone drzewka repelentami    dostarczonymi przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcją ich użycia.
4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest opisany w załączniku graficznym do niniejszej umowy.

§ 2
1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………...brutto (słownie: ………………... złotych)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w ratach, po prawidłowym wykonaniu prac, w następujących wysokościach:
  1. za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2, Wykonawca otrzyma 70% kwoty określonej w §2 ust. 1,
  2. za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3, Wykonawca otrzyma 20% kwoty określonej w §2 ust. 1,
  3. pozostałą część kwoty – 10%, określonej w w §2 ust. 1, Wykonawca otrzyma po odbiorze robót przez podmioty zewnętrzne – Nadleśnictwo Krościenko n/D, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wynikiem pozytywnym, bez uchybień, w terminie do 100dni od terminu zakończenia prac określonych w §1 ust. 3 niniejszej umowy.
  4. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny wykonanych prac, bądź stwierdzone zostaną istotne uchybienia, należność określona w w §2 ust. 2, lit. c) nie zostanie wypłacona, bądź zostanie pomniejszona o procent uchybień zgodnie z protokołem odbioru prac przez zewnętrzne organy nadzorujące: Nadleśnictwo Krościenko n/D / Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do rezygnacji z realizacji w całości, bądź części przedmiotu zamówienia określonego w § 1, na piśmie w formie aneksu, przed przystąpieniem do wskazanych prac przez Wykonawcę.
4. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za prace zlecone, z których zrezygnował Zamawiający.
5. Podstawą wypłaty będzie faktura VAT płatna na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz protokół odbioru robót.

§ 3
1. Strony zgodnie oświadczają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne płatne w następujących przypadkach i wysokościach:
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 , za każdy dzień zwłoki;
    2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
    1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy, w odniesieniu procentowym do kwoty określonej w § 2 ust.1.
2. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
3. Strony zgodnie oświadczają, że przez podpisanie niniejszej umowy wyrażają zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

§ 4
Nadzór nad pracami zleconymi przez Zamawiającego będzie pełnił pracownik merytoryczny wyznaczony przez Zamawiającego.
§ 5
1. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac, istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia usterek w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek przez Wykonawcę, może powierzyć prawidłowe wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 6
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnej ze złożoną ofertą oraz przepisami obowiązującymi, w tym zakresie, m. in.:
  1. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 2006 Nr 161 poz. 1141).
  2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2015 poz. 1070).
  3. Według wskazówek i ustaleń instruktażowych przekazywanych przez pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe osób dopuszczonych do wykonania prac, ich przeszkolenie w zakresie bhp, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie profilaktyczne, organizację i nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów bhp na stanowisku pracy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia z zakresu gospodarki leśnej.
3. Zamawiający odpowiedzialny jest za wskazanie powierzchni oraz jej granic przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę.
4. Po wykonaniu prac na powierzchni Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu i oczyszczenia miejsca pracy z wszelkiego typu odpadów (przed opuszczeniem powierzchni i ostatecznym odbiorem robót).
5. Ze względu na prace prowadzone w zlewni potoku Grajcarek i na obszarach objętych ochroną (Obszar N2000 Ostoja Popradzka (PLH120019), Popradzki Park Krajobrazowy) wymagane jest spełnianie przez Wykonawców wymogów dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem środowiska naturalnego na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, w tym między innymi dotyczących:
  1. stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych oraz posiadania i używania kanistrów z bezpiecznymi końcówkami;
  2. wyposażenia maszyn i ciągników pracujących w lesie w niezbędne środki – sorbenty oleju i paliwa w postaci mat lub granulatu – nie dopuszczające do skażenia środowiska naturalnego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na ochronę istniejących nalotów i podrostów, oraz na ochronę drzew podczas realizacji prac, jak również ochronę wskazanych przez pracownika Zamawiającego stanowisk roślin, zwierząt i miejsc wymagających ochrony.
7. Przed przystąpieniem do działań z zakresu usuwania drzew, podszytów i podrostów, Wykonawca powinien zlustrować teren pod kątem obecności gniazd ptasich na wytypowanych do wycięcia roślinach.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia nie może powodować uszkodzeń gleby w rozmiarze większym niż to konieczne w związku z realizacją prac. W innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia gleby do stanu pierwotnego, w szczególności do wyrównania kolein. Dotyczy to również szlaków zrywkowych i dróg leśnych, w szczególności tych, które przebiegają po szlakach turystycznych. W przypadku uszkodzenia gleby o charakterze skażenia produktami ropopochodnymi Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji skażenia przez użycie sorbentów oraz utylizacji zużytego sorbentu we własnym zakresie.

§ 8
1. Przy realizacji niniejszej umowy obowiązywać będzie prawodawstwo polskie.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy "prawo zamówień publicznych" oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: